《Pool》游戏设计文档（GDD）

赛事：聚光灯 GameJam

引擎：Unity 6（项目当前为 URP 2D 模板）

文档版本：v0.4.2

日期：2026-10-05

开发周期：18 天

维护人：GDD 管理员（gdd-keeper）

## 1. 游戏概览

### 1.1 一句话概念

玩家被困在一张分为喜、怒、哀、惧四个区域的方形地图中，与唯一一只怪物共处。玩家踏入任一区域，玩家与怪物会同时获得该区域的场地 Buff、被同一种情绪规则塑造；玩家借助地图上的情绪光球与场地 Buff 融合出的新能力，在区域威胁下搜集散落的物品、拉动电闸开启大门，最终前往大门逃离。

### 1.2 类型与定位

俯视角 2D 的区域制追逐逃生游戏，恐怖 / 悬疑氛围。

核心体验：区域即规则——每进入一个区域，玩家的能力与怪物的威胁同时被改写；玩家必须读懂"这片区域把我和怪物各自变成了什么"，在威胁下完成拉电闸、收集物品等具体目标。

v0.4 仅怒、哀两个区域完成机制构思；喜、惧两个区域保留位置，机制待构思、当前留空。

### 1.3 平台与操作

目标平台：PC（Windows），键盘 + 鼠标；GameJam 演示场景无需手柄适配。

默认键位：

| 操作 | 按键 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 移动 | WASD | 八方向 |
| 奔跑 | Shift（按住） | 加速移动；与怒区域常驻加速的叠加关系待定 |
| 交互 / 拾取 / 拉电闸 / 开大门 | E | 上下文交互：拾取物品与光球、拉动电闸、对大门操作 |
| 装备光球 | 鼠标或数字键（方式待定） | 从携带栏选择 1 个光球装入装备栏；具体操作方式待定 |
| 暂停 | Esc | — |

待定：融合效果是装备后常驻还是需要主动使用、主动使用的键位；哀区域手电筒的开关方式。均见第 9 章，不自行指定。

### 1.4 引擎与技术现状

Unity 6，URP 2D 模板；项目根：D:\gamemaker\Gamejam\Pool\Pool。

采用俯视角 2D（top-down）呈现：适合表现区域边界、场地 Buff 范围、手电筒锥形光与追逐动线。

工程已包含 2D 物理、Aseprite Importer、2D IK、Tilemap 等 2D 向包。

### 1.5 18 天周期约束与设计原则

单张方形地图、单个怪物、单局通关；单局时长目标待定。

所有系统优先数据驱动：区域 Buff 表、融合表（[光球, 区域] → 效果枚举）均用 ScriptableObject 配置，不为一次性内容写专用代码。

不手搓复杂 AI：怪物只有纯追击一种基础逻辑，区域差异以独立规则 / 参数修正实现。

每种区域规则必须有可观察的明显视觉 / 音效语言（主色、光效、音效）。

宁可两个区域玩出深度，不用留空区域凑数：喜、惧区域在机制构思完成前不排期、不实现。

留空纪律：GDD 中标注"未构思，留空"的内容，程序与美术一律不得自行脑补实现。

### 1.6 明确不做（Not）

不做战斗、怪物血量与任何杀死怪物的途径。

不做巡逻、状态机、视听感知规则等复杂 AI；怪物从始至终只有追击一种基础逻辑。

不实现 v0.3 及更早版本的老宅、记忆物件三态、安息退烧、双玩法线、DDA 动态保底、双轨线索、巡逻压缩等任何旧系统。

不实现喜区域、惧区域及融合表中 14 种未构思组合，直至其机制被正式构思并写入 GDD。

不做背包合成、技能树、多怪物、多关卡、世界观长剧情。

## 2. 核心玩法循环

### 2.1 宏观循环（一局游戏）

进入方形地图（喜 / 怒 / 哀 / 惧四区域；单怪；大门关闭） │ ▼ 进入某区域 → 玩家与怪物同时获得该区域场地 Buff（双方规则同时被改写） │ ▼ 拾取情绪光球（携带最多 4 个）→ 从携带栏选择 1 个装备（装备栏仅 1 个） │ ▼ 装备光球与当前区域场地 Buff 融合 → 玩家获得融合后的新 Buff │ ▼ 在该区域的怪物威胁下完成区域目标：拉动电闸 / 搜集散落物品 │ ▼ 前往下一区域，重复"进场吃 Buff → 装备光球融合 → 拉电闸 / 收物" │ ▼ 集齐物品并满足大门条件（拉电闸）→ 大门开启 → 前往大门逃离 → 游戏结束

物品总数、集齐门槛、电闸数量、大门开启所需条件均待定（见第 9 章）。

### 2.2 微观循环（单次区域内操作）

辨认区域：通过区域主色 / 光效判断当前所在区域；

读取双侧规则：确认场地 Buff 对自己和怪物分别造成的改变（如怒区域自己加速、怪物高速直线冲刺）；

拾取与装备：拾取光球入携带栏，从携带栏选择 1 个装备，确认融合结果（无对应融合构思时，融合结果留空）；

在威胁下完成目标：利用场地与融合效果，在怪物压迫下拉动电闸、拾取物品；

撤离转场：离开当前区域前往下一区域。场地 Buff 在离开区域的瞬间立即消退（v0.4.1 已定）。

### 2.3 失败规则

v0.4 未规定失败与检查点规则：怪物接触玩家后的后果、重生位置、已收集物品 / 已拉电闸 / 已携带光球是否保留，全部待定（见第 9 章 Q15）。不得沿用 v0.3 的检查点与保留数值。

## 3. 核心系统设计

### 3.1 四区域总述与场地 Buff

地图为一张方形地图，分为四个区域：喜、怒、哀、惧。四区域的布局（位置、相邻关系、连接方式）未指定，待定；当前不画死结构。

[四区域布局待定：方形地图内喜 / 怒 / 哀 / 惧四区的位置、边界与连接方式均未构思]

场地 Buff（记忆碎片）：玩家踏入某区域即获得该区域对应的场地 Buff。

双侧生效：场地 Buff 对玩家和怪物同时生效——同一种情绪同时塑造玩家的能力与怪物的威胁。

离开立即消退：玩家离开区域的瞬间，该区域场地 Buff 立即消失，无渐退过程（v0.4.1 已定）。

实现约定：区域归属按实体当前位置每帧实时判定，不在实体身上固化"所在区域"状态；哀区域全黑仅为表现层开关，与场地 Buff 数据解耦（v0.4.1 已定）。

喜、惧区域的场地 Buff 全部待构思，留空。

### 3.2 情绪光球

地图上散落情绪光球；光球总数与分布未知，待定。

拾取后进入携带栏：玩家最多携带 4 个光球。

装备栏一次只能装备 1 个光球。

装备的光球与当前所在区域的场地 Buff 融合，产生不同的新 Buff 效果（融合总表见 3.9）。

待定（不填补）：光球是否为消耗品；能否丢弃 / 更换；跨区域时装备状态是否保留；无装备时玩家是否只享有纯场地 Buff；装备与切换的具体操作（鼠标或数字键）；融合效果是常驻还是需主动使用。

### 3.3 怪物

全局仅有一个怪物。

没有巡逻逻辑，从始至终只有追击玩家一种基础逻辑。v0.3 的巡逻、状态机、视听感知规则一并作废；感知与追击的具体参数（如何锁定玩家、追击速度等）待定，但不新增任何行为设计。

怪物在不同区域受场地 Buff 双侧生效规则影响而表现不同，目前仅有怒、哀两区域的具体修正：

| 区域 | 怪物表现 |
| --- | --- |
| 怒（红） | 保持追击，速度大幅提高；追击时只能直线冲刺，撞到墙体前无法改变方向，行动被局限在怒区域主干道内 |
| 哀（蓝） | 移速大幅降低；玩家仍在哀区域时，追击目标改为区域电闸而非玩家；无视任何障碍物，径直朝电闸推进。玩家一旦离开哀区域，怪物立即放弃电闸、恢复追击玩家，并以基础移速 ×3 高速冲出哀区域；离开哀区域的瞬间速度即时切回所在区域系数、障碍恢复生效（v0.4.2 已定） |
| 喜 | 待构思，留空 |
| 惧 | 待构思，留空 |

怪物跨区域边界判定与玩家一致：全部按当前位置每帧实时判定，无状态缓存（v0.4.2 已定）；电闸被玩家抢先拉开后怪物的行为仍待定（见 Q14）。

### 3.4 怒区域（红色）

#### 3.4.1 区域机制

玩家侧：区域内常驻加速效果。

怪物侧：保持追击，但速度大幅提高；追击时只能直线冲刺，撞到墙体前无法改变方向——其行动因此被局限在怒区域的主干道里，不会撞进支路岔路。

#### 3.4.2 玩家博弈

玩家可躲进支路 / 岔路躲避怪物。

怒区域的电闸一定在主干道的尽头：玩家必须在怪物以高速直线冲刺质押主干道的威胁下去拉电闸。

#### 3.4.3 融合效果：怒光球 + 怒区域

使用后玩家获得与怒区域怪物相同的直线冲锋：向面朝方向高速冲锋，直到撞墙，然后进入眩晕。

冲锋速度、眩晕时长等参数待定。

### 3.5 哀区域（蓝色）

#### 3.5.1 区域机制

玩家侧：区域内全图黑暗，玩家持有手电筒，只能照亮面朝方向的局部区域。

怪物侧：移速大幅降低；玩家仍在哀区域时，追击目标改为区域电闸而非玩家，且无视任何障碍物径直朝电闸推进。

#### 3.5.2 玩家博弈

玩家必须在局限视野下迅速通过迷宫，赶在怪物到达电闸前拉开电闸——本质是限时任务。

若来不及，只能离开哀区域把怪物引出，再重新进入、重新攻略该区域。

引出规则（v0.4.2 已定）：玩家离开哀区域的瞬间，怪物立即恢复追击玩家，并以基础移速 ×3 高速冲出哀区域（冲刺期间仍无视障碍）；离开哀区域的瞬间，速度即时切回所在区域应有移速、障碍恢复生效。引出是故意的博弈手段，但代价是被高速追赶。

电闸被玩家抢先拉开后怪物的行为，待定（见 Q14）。

#### 3.5.3 融合效果：哀光球 + 哀区域

使用后获得透视轮廓效果：在哀区域内可看到轮廓，相当于同时提示"电闸方向"与"怪物当前方向"。

### 3.6 喜区域

待构思，留空。

区域机制（玩家侧 / 怪物侧）：待构思，留空。

玩家博弈：待构思，留空。

喜光球 + 喜区域融合：待构思，留空。

### 3.7 惧区域

待构思，留空。

区域机制（玩家侧 / 怪物侧）：待构思，留空。

玩家博弈：待构思，留空。

惧光球 + 惧区域融合：待构思，留空。

### 3.8 可收集物品、电闸与大门

可收集物品：地图上散落待搜集的物品，如破碎的镜子、纸条等。物品总数与集齐门槛待定。

电闸：通过"拉电闸"式操作控制大门开启。待定：每个区域各有一个电闸还是全图若干电闸；电闸与集齐物品之间的精确关系。

大门：集齐物品 / 拉动电闸后开启，玩家前往大门逃离，游戏结束。待定：开启大门需要"集齐物品 + 全部电闸"还是满足二者之一。

所有数量与条件关系在确定前列入第 9 章，不做假设性实现。

### 3.9 融合效果总表

行 = 装备的光球；列 = 当前所在区域。已构思组合仅 2 种；其余 14 格一律"未构思，留空"，不得依据两侧已有设定推演（例如怒光球在哀区域、哀光球在怒区域同样为未构思）。

| 装备光球 ＼ 所在区域 | 喜区域 | 怒区域 | 哀区域 | 惧区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 喜光球 | 未构思，留空 | 未构思，留空 | 未构思，留空 | 未构思，留空 |
| 怒光球 | 未构思，留空 | 直线冲锋：向面朝方向高速冲锋，撞墙后进入眩晕 | 未构思，留空 | 未构思，留空 |
| 哀光球 | 未构思，留空 | 未构思，留空 | 透视轮廓：提示电闸方向与怪物当前方向 | 未构思，留空 |
| 惧光球 | 未构思，留空 | 未构思，留空 | 未构思，留空 | 未构思，留空 |

### 3.10 技术落地原则

数据驱动：区域 Buff 表（区域 → 玩家效果 / 怪物修正）与融合表（[光球, 区域] → 效果枚举）均以 ScriptableObject 配置；新增已构思内容不改代码结构。

不手搓复杂 AI：怪物只实现纯追击基础逻辑；怒区域"高速直线冲刺、撞墙前不转向"与哀区域"低速、目标改为电闸、无视障碍、玩家离开时 ×3 逃脱冲刺"作为独立的区域修正规则叠加。

哀区域怪物"无视障碍朝电闸"实现要点：不经过常规寻路，按朝电闸的直线插值移动（或等效的独立规则）；速度、插值方式、触发与终止条件等参数待定。

哀区域引出实现要点（v0.4.2 已定并落地）：目标与速度均按"怪物位置 + 玩家位置"双点实时判定——怪物在哀区域且玩家不在时，目标切回玩家、速度 = 基础移速 × 逃脱倍率（默认 3，可调）；全部为属性实时求值，无轮询、无事件、无状态缓存。

Tilemap 与寻路：地图以 Tilemap 拼装；开门 / 开路导致可通行性变化后，调用 UpdateWalkableNodes() 更新可通行节点。

区域判定以玩家 / 怪物当前所在位置实时计算，不在对象上固化情绪状态。

## 4. 关卡示例：方形四区域地图（灰盒框架）

v0.3 平层老宅双轨示例整章作废。本章仅给出 v0.4 灰盒框架；未构思部分只留占位，不填内容。

整体：一张方形地图，划分为喜、怒、哀、惧四个区域。四区域布局待定，不画死结构。

怒区域（红）：由主干道与支路 / 岔路构成；怪物的高速直线冲刺被限制在主干道内，支路可躲避；电闸位于主干道尽头。

哀区域（蓝）：黑暗迷宫；玩家持手电筒仅照亮面朝方向局部；怪物低速、无视障碍直奔电闸；玩家须在怪物到达电闸前完成拉闸，否则离开区域引出怪物后重新攻略。

喜区域：留空占位，待构思。

惧区域：留空占位，待构思。

待定：怪物起点、大门位置、可收集物品分布、情绪光球分布、区域边界与连接方式。

## 5. 美术 / 氛围 / 音效方向

本章为方向性建议，不做美术决策；原则是"用最少的资产撑起氛围"。

画面：俯视角 2D，暗调高对比。

区域主色语言：怒区域红色、哀区域蓝色；喜区域与惧区域配色待构思后确定。区域以主色 / 光效区分，玩家应能一眼辨认所在区域。

哀区域：全图黑暗 + 手电筒朝面朝方向的锥形光，黑暗本身既是压迫手段，也是限时任务的难度来源。

怪物表现：只做少量外形；怪物受区域场地 Buff 改变表现（怒区域高速直线冲刺、哀区域低速无视障碍推进），具体视觉语言随区域规则确定。

场景：方形地图以 Tilemap 拼装，区域差异靠主色与少量摆件区分。

音效（优先级高于美术，恐怖氛围的性价比之选）：

怪物：位置化脚步 / 移动声、冲刺声、哀区域低缓逼近声，须作为玩法信息可辨位；

玩家：脚步声、拾取声、拉电闸声、大门开启声；

环境：低频底噪、区域情绪基调音、黑暗环境音、怪物接近提示音。

删除一切与"安息、黑雾剥离、三层扭曲、老宅"绑定的旧表述；区域差异以中性的区域主色与规则演出表现。

叙事留白：不做角色立绘、不做过场动画（大门逃离演出除外）；氛围交给灯光、音效与纸条类物品。

## 6. 功能优先级清单

优先级定义：P0 = 必须有（Must，支撑最小闭环）/ P1 = 尽量完成（Should）/ P2 = 可砍（Could）。

喜、惧区域及 14 种未构思融合不进入本表，待机制构思并写入 GDD 后补入。

| ID | 系统 | 功能 | 优先级 | 验收标准（可测） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F01 | 玩家 | 俯视角移动（走 / 跑）与碰撞 | P0 | WASD 移动、Shift 奔跑，速度差明显；不可穿墙 |
| F02 | 玩家 | 上下文交互（拾取物品 / 光球、拉电闸、开大门） | P0 | 按 E 对正确对象触发对应动作且有反馈 |
| F03 | 区域 | 区域判定与场地 Buff 框架 | P0 | 踏入区域即获得场地 Buff，且对玩家与怪物双侧同时生效 |
| F04 | 光球 | 光球拾取进入携带栏 | P0 | 拾取后光球出现在携带栏 |
| F05 | 光球 | 携带上限 4 个 | P0 | 携带栏已满时不可继续拾取 |
| F06 | 光球 | 装备栏仅可装备 1 个 | P0 | 同一时间装备栏只有 1 个光球；切换操作方式待定 |
| F07 | 光球 | 融合框架（SO 融合表 [光球,区域] → 效果枚举） | P0 | 装备光球在对应区域查出融合效果；未构思格无效果且不报错 |
| F08 | 怒区域 | 怒光球 × 怒区域融合：直线冲锋 | P0 | 使用后向面朝方向高速冲锋至撞墙，随后进入眩晕；具体参数待定 |
| F09 | 哀区域 | 哀光球 × 哀区域融合：透视轮廓 | P0 | 使用后在哀区域内可看到轮廓，同时提示电闸方向与怪物方向 |
| F10 | 怒区域 | 玩家常驻加速 | P0 | 怒区域内玩家移动速度常驻提高 |
| F11 | 怒区域 | 怪物高速直线冲刺 | P0 | 怪物在怒区域保持追击且速度大幅提高；只沿直线冲刺，撞墙前不转向，不进入支路岔路 |
| F12 | 怒区域 | 支路躲避 + 主干道尽头电闸 | P0 | 玩家可躲入支路 / 岔路脱离怪物；电闸固定在主干道尽头 |
| F13 | 哀区域 | 全图黑暗 + 手电筒锥形光 | P0 | 哀区域内仅手电筒照亮面朝方向局部；视野范围参数待定 |
| F14 | 哀区域 | 怪物低速、直奔电闸、无视障碍；玩家离开时 ×3 逃脱冲刺 | P0 | 怪物移速大幅降低；玩家仍在哀区域时追击目标改为区域电闸，不绕障、径直朝电闸推进；玩家离开哀区域瞬间怪物恢复追击玩家，以基础移速 ×3 冲出哀区域，离开后速度即时切回所在区域系数 |
| F15 | 哀区域 | 限时拉闸与离开重置攻略 | P0 | 可赶在怪物到达电闸前拉开电闸；来不及可离开区域引出怪物后重新进入、重新攻略 |
| F16 | 怪物 | 单怪纯追击 AI | P0 | 全图仅一个怪物；无巡逻逻辑，从始至终追击玩家；不实现状态机与视听感知规则 |
| F17 | 物品 | 可收集物品拾取与集齐判定 | P0 | 物品可拾取；UI 正确显示已集齐数量；总数与门槛待定 |
| F18 | 电闸 | 拉电闸操作与状态 | P0 | 可对电闸执行拉动操作，电闸状态正确切换；电闸数量待定 |
| F19 | 大门 | 大门开启判定 | P0 | 满足开启条件后大门开启；条件未满足时不可开启（条件待定） |
| F20 | 逃脱 | 前往大门逃离通关 | P0 | 大门开启后到达大门即游戏结束（逃离） |
| F21 | 关卡 | 方形四区域灰盒（怒 / 哀可玩，喜 / 惧留空占位） | P0 | 怒、哀两区域按上述规则可完整游玩；喜、惧仅保留占位区域 |
| F22 | 氛围 | 暗调画面 + 怒红 / 哀蓝主色 + 锥形光 + 核心音效 | P0 | 两区域主色可辨；锥光生效；脚步 / 冲刺 / 拉闸 / 大门 / 环境音齐全可辨位 |

待构思后补入（当前不排期）：喜区域全部机制与融合、惧区域全部机制与融合、融合表中其余 14 种组合。

P2 搁置：多结局、第二关卡 / 其他场景、附加生存数值、配音 / 过场动画（大门逃离演出除外）。

## 7. MVP 与范围风险

### 7.1 MVP 定义

怒、哀两个区域跑通最小闭环：

进场获得场地 Buff（玩家与怪物双侧生效） → 拾取并装备光球 → 融合获得新 Buff（怒+怒 冲锋 / 哀+哀 透视） → 在区域威胁下拉电闸 → 收集物品 → 开启大门并逃离

喜、惧区域留空，不参与 MVP。

注意：大门门槛方案（是否需要四个区域的电闸 / 物品全部集齐）尚待定；若最终方案要求四区齐控，则需先由团队决策大门开启条件，再据此划定 MVP 边界。

完成标准：未接触过本游戏的人能打通怒、哀闭环，并说清"红区我会加速、怪物只会沿主干道直冲；蓝区全黑、怪物慢悠悠直奔电闸，我必须抢在它前面"。

### 7.2 18 天分期框架

| 时间 | 目标 |
| --- | --- |
| D1–3 | 走 / 跑移动与碰撞、E 交互、方形地图与区域判定、场地 Buff 双侧生效框架、单怪纯追击原型 |
| D4–6 | 怒区域：玩家加速、怪物高速直线冲刺、主干道 / 支路灰盒、尽头电闸；怒光球 + 怒区域融合冲锋 |
| D7–9 | 哀区域：黑暗 + 手电筒锥光、怪物低速无视障碍直奔电闸、限时拉闸与引出重置；哀光球 + 哀区域透视；物品拾取与集齐判定 |
| D9 | 一期里程碑闸门：怒 + 哀闭环可完整通关 |
| D10–13 | 两区域深度打磨、手感与难度联调；大门开启条件落地；喜 / 惧仅在机制已构思并写入 GDD 后才启动，否则不排期 |
| D14–16 | 全流程手测、跨区域边界行为验证、参数联调、氛围与音效 |
| D17–18 | 修复、录制与提交 |

### 7.3 范围风险登记表

| 风险 | 等级 | 说明 | 对策 |
| --- | --- | --- | --- |
| 四区域仅构思两个，内容缺口巨大 | 高 | 喜、惧全空，中途若强行边构思边实现必然烂尾 | 留空待补；先做怒、哀两区域深度；喜 / 惧构思完成前不排期 |
| 光球经济抉择有效性 | 高 | 4 携带 / 1 装备的限制是否构成真实抉择尚无验证；融合表 16 格仅 2 格有内容，内容空洞 | 先验证 2 格融合对两区域玩法的必要性；在怒、哀两区内检验携带 / 装备选择；其余格留空不凑数 |
| 怒区域关卡构造与冲刺手感 | 中高 | 主干道 / 支路结构若不合理，直冲怪物要么过强要么无威胁；冲锋撞墙 + 眩晕手感需反复调 | 灰盒优先验证主干道质押关系与支路躲避；冲刺速度、眩晕时长等参数原型期集中调试 |
| 哀区域限时 + 黑暗的难度与挫败感 | 中高 | 锥光视野与限时双重压力容易过难；"引怪出区域重来"可能造成强烈挫败 | 限时参数与视野范围联调；验证引出重来的成本；透视融合作为降低难度的手段 |
| 怪物跨区域边界行为 | 中高 | "无视障碍"规则与纯追击在区域边界（尤其哀区域进出）处可能穿模或行为突变 | 明确引出判定边界（待定）；边界规则做最小实现并专项手测 |
| 未构思内容被擅自脑补 | 高 | 程序 / 美术可能自行设计喜、惧或 14 格融合，造成返工与范围失控 | 纪律：GDD 留空即禁止实现；任何补全须先写入 GDD 并评审 |
| 大门 / 电闸 / 物品数量关系长期不定 | 中 | 数量与条件不定会阻塞物品布置、关卡构造与 MVP 边界 | 列入待定问题，尽早决策（见第 9 章 Q09–Q11） |

## 8. 当前范围内 vs 已砍掉 / 搁置清单

### 8.1 当前范围内：一期 P0

方形四区域地图框架（区域判定 + 场地 Buff 双侧生效）。

怒区域：玩家常驻加速；怪物高速直线冲刺、撞墙不转向、不进支路；支路可躲避；电闸在主干道尽头；怒光球 + 怒区域直线冲锋融合。

哀区域：全图黑暗 + 手电筒锥光；怪物低速、无视障碍直奔电闸；限时拉闸；离开区域引出怪物后重新攻略；哀光球 + 哀区域透视轮廓融合。

情绪光球：拾取、携带上限 4、装备栏 1、融合框架。

可收集物品与集齐判定；拉电闸；大门开启；前往大门逃离通关。

单怪纯追击 AI；怒红 / 哀蓝主色与核心音效。

### 8.2 待构思（构思前不排期、不实现）

喜区域：区域机制、怪物表现、玩家博弈、喜光球 + 喜区域融合。

惧区域：区域机制、怪物表现、玩家博弈、惧光球 + 惧区域融合。

融合表中其余 14 种组合（含怒光球 × 哀区域、哀光球 × 怒区域等跨区组合）。

### 8.3 已砍掉 / 作废

v0.1–v0.3 的老宅场景与平层老宅关卡；记忆物件（三态、触发手段、遗物归还）。

安息 / 退烧与区域安全区；双玩法线（潜行流 / 激进流）与动态压力滑条。

DDA 动态保底；线索双轨制与线索唯一 ID 计数体系。

巡逻、巡逻路线随时间压缩、怪物状态机（疑问 / 搜索 / 逃遁 / 混乱等）与视听感知规则、多情感叠加失控。

声源物、重物、可破坏物 / 薄墙 / 废墟、躲藏点、可关闭的门、蹲伏、油污点火、吊灯共振、三层视觉扭曲等旧系统配套内容。

v0.1"执念 / 暂时安抚"与 v0.2 相关旧方案继续保持废弃。

### 8.4 搁置（P2，时间富余才碰）

多结局、第二关卡 / 其他场景、附加生存数值、配音 / 过场动画（大门逃离演出除外）。

规则：任何被砍功能被重新提起时，先对照本表；复活必须同时砍掉一个同量级在制功能，不允许净增范围。任何"未构思"内容不得绕过 GDD 直接进入制作。

## 9. 待定问题清单（需团队决策，v0.4）

| # | 问题 | 影响 |
| --- | --- | --- |
| Q01 | 情绪光球总数与全图分布 | 光球经济、关卡布置 |
| Q02 | 携带 4 / 装备 1 的切换操作：鼠标还是数字键、具体交互方式 | 操作方案与 UI |
| Q03 | 光球是否为消耗品；能否丢弃 / 更换 | 光球规则与携带决策 |
| Q04 | 跨区域时装备状态是否保留 | 融合触发与转场规则 |
| Q05 | 无装备光球时，玩家是否只享有纯场地 Buff | 基础规则口径 |
| Q06 | 融合效果是装备即常驻，还是需要主动使用；主动使用的键位 | 操作与系统实现 |
| Q07 | 离开区域后场地 Buff 的消退规则：立即消失还是渐退（含怪物侧） | 区域规则与边界判定 |
| Q08 | 四区域在方形地图内的布局、边界与连接方式 | 关卡结构 |
| Q09 | 可收集物品总数与集齐门槛 | 大门条件、关卡时长 |
| Q10 | 电闸数量：每区域一个还是全图若干 | 区域目标设计 |
| Q11 | 大门开启条件：需要"集齐物品 + 全部电闸"还是二者之一；电闸与集齐物品的精确关系 | 通关规则、MVP 边界 |
| Q12 | 怒区域参数：玩家加速幅度、怪物冲刺速度、玩家融合冲锋速度、撞墙后眩晕时长 | 怒区域手感与难度 |
| Q13 | 哀区域限时参数（怪物到达电闸的时间）、黑暗视野范围（锥光角度 / 距离）、手电筒开关方式 | 哀区域难度 |
| Q14 | 哀区域电闸被玩家抢先拉开后怪物的行为（引出判定边界已于 v0.4.2 确定为首位置实时判定，见 3.5.2） | 跨区域行为、重置攻略 |
| Q15 | 失败与检查点规则：怪物接触玩家后的后果、重生位置、物品 / 电闸 / 光球的保留与重置（v0.4 未提及，不继承 v0.3 数值） | 核心流程 |
| Q16 | 纯追击的感知与锁定参数：如何发现 / 锁定玩家、基础移速 | 怪物基础逻辑 |
| Q17 | 怪物起点、大门位置、物品与光球在各区域内的分布 | 灰盒搭建 |
| Q18 | 喜区域方向：机制、怪物表现、博弈、融合 | 内容补全 |
| Q19 | 惧区域方向：机制、怪物表现、博弈、融合 | 内容补全 |
| Q20 | 融合表 14 种未构思组合的效果 | 内容补全 |
| Q21 | 喜、惧区域主色与视觉语言 | 美术方向 |
| Q22 | 单局目标时长 | 节奏与参数规模 |

## 10. 决策记录

| 日期 | 决策 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 2026-10-01 | 类型定为非对抗密室 + 恐怖悬疑；怪物不可杀；采用俯视角 2D | v0.4 起主体被取代，仅俯视角 2D 沿用 |
| 2026-10-03 | v0.4 主体变更：方形四区域地图（喜 / 怒 / 哀 / 惧），搜集物品 + 拉电闸开启大门、前往大门逃离 | v0.4 已确认 |
| 2026-10-03 | 场地 Buff 双侧生效：踏入区域，玩家与怪物同时获得该区域 Buff；离开后的消退规则待定 | v0.4 已确认 |
| 2026-10-03 | 情绪光球：拾取入携带栏，最多携带 4 个、装备栏仅 1 个；装备光球与所在区域场地 Buff 融合 | v0.4 已确认 |
| 2026-10-03 | 单怪纯追击：全图一个怪物，无巡逻、无状态机，从始至终追击玩家；仅接受区域修正 | v0.4 已确认 |
| 2026-10-03 | 怒区域机制：玩家常驻加速；怪物高速直线冲刺、撞墙前不转向、被限制在主干道；支路可躲避；电闸在主干道尽头；怒光球融合为直线冲锋 + 撞墙眩晕 | v0.4 已确认 |
| 2026-10-03 | 哀区域机制：全图黑暗 + 手电筒锥光；怪物低速、目标改为电闸、无视障碍径直推进；限时拉闸、离开区域重置攻略；哀光球融合为透视轮廓 | v0.4 已确认 |
| 2026-10-03 | 融合表纪律：16 格中仅怒 × 怒、哀 × 哀 2 格已构思，其余 14 格（含跨区组合）留空，禁止推演补全 | v0.4 已确认 |
| 2026-10-03 | 留空纪律：喜、惧区域及一切"未构思，留空"内容，在正式写入 GDD 前禁止程序 / 美术实现 | v0.4 已确认 |
| 2026-10-03 | v0.3 老宅、记忆物件三态、安息退烧、双玩法线、DDA、双轨线索、巡逻压缩、状态机与视听感知等全部旧系统登记作废 | v0.4 已确认（旧系统作废） |
| 2026-10-05 | v0.4.2 哀区域引出规则：怪物与玩家的区域归属均按位置实时判定；玩家离开哀区域的瞬间，怪物立即恢复追击玩家并以基础移速 ×3（可调）冲出哀区域，冲刺期间仍无视障碍；离开哀区域后速度即时切回所在区域系数、障碍恢复生效。已在 Enemy 脚本落地并验证 | v0.4.2 已确认 |