# Boomame AI 协作文档

AI 在游戏开发全流程中的使用、价值与边界

# AI_Workflow.md —— 我在游戏开发中如何用 AI 提效

文档以策划视角梳理：AI 被用在开发全流程的哪些环节、怎么用、价值在哪、边界在哪。所有案例均来自本项目的真实开发过程，可回溯到对应文档与代码。

## 1. 一句话定位

我不是"用 AI 写代码"，而是把 AI 当放大判断力的产出加速器：AI 负责快跑、给候选、查边界，我负责定目标、做取舍、验真伪。判断在人，执行在 AI。

在一次独立完成的 2 个月游戏项目中，AI 深度参与了从方向拆解、数值建模、文档体系、Godot 编码调试、美术资源脚本化、到跨平台打包的几乎所有环节，把"一个人 = 策划 + 程序 + 美术 + 测试"的产出效率切实拉高。

## 2. 使用全景（阶段 → 任务 → AI 做什么 → 我负责什么）

| 阶段 | 任务 | AI 的角色 | 我的角色（不可替代） |
| --- | --- | --- | --- |
| 立项 | 竞品拆解 | 按我给的框架拆 What the Buck?! 的循环/系统并给结构 | 选定参考对象，判断哪些值得学 |
| 设计 | 文档体系 | 搭 SPEC / Numeric_Balance / Growth_Model / Experimental 等文档骨架 | 定目标体验、定边界、拍方向（如定为"自动挂机"） |
| 数值 | 成长建模 | 生成双层公式草案、节奏测试用例、边际递减方案 | 设节奏锚点、决定取舍（加法×百分比、sqrt 反增长） |
| 实现 | Godot 编码 | 写脚本、定位报错、给出物理/性能方案 | 验证物理正确性、确认是否符合设计、落参 |
| 调试 | 疑难问题 | 分析卡顿根因、物理回调 flush 报错、shader 编译失败 | 复现、判断方案是否符合物理直觉、写进 EXPERIENCE |
| 美术 | 素材脚本化 | 用脚本批量处理素材（GIF→图集、材质切图、命名规则） | 定美术需求与数量，把关"是不是我要的" |
| 发布 | 跨平台打包 | 处理导出配置、Android 证书、纹理压缩等工程细节 | 决定发布目标（Win/Android），验证可玩 |

结论：AI 把我的"想法"快速变成"可看可玩的东西"，我则始终守在"这个体验对不对"的最上游。

## 3. 三个有代表性的案例

每个案例都自带一个小的"坑与取舍"。

### 案例一：切场卡顿 → 分帧实例化（性能优化）

问题：从主菜单切入游戏时主线程明显卡顿（约几百 ms）。

我的定位：怀疑是进场要一次性实例化 360 个 RigidBody2D 建筑方块并配物理，同步阻塞主线程。

AI 的角色：确认根因、给出"分帧批处理"方案与代码骨架（每帧 24 块 × 15 批）。

我的校验/取舍：否定了简单"延后一次性创建"的方案，采纳分帧，但改成自下而上生成——因为这样地面支撑与塌陷目标才能尽早可用，避免删除中途卡住或塌陷目标缺失。这是我作为策划对"物理正确性与体验顺序"的判断，AI 不会替我想到。

结果：切场冻结消除。这个案例被沉淀为"性能也是体验问题"的设计表达。

### 案例二：双层数值建模 + 白模验证（数值）

目标：让"每个属性都在成长"同时"长线不膨胀"。

AI 的角色：帮我生成"单局加法 × 转生百分比"的双层结构草案，并给一组节奏测试用例、以及用带边际递减的公式（如 sqrt）约束转生点收益。

我的校验/取舍：设了节奏锚点（约 30 分钟单局、首转约 1–2 RP、锤速 Lv2 后是否顶 CD 下限）来拍板；并坚持"手感/经济敏感参数先定预期再动常量，不回填不改"的白模纪律（2026-08-25 的 EXPERIENCE 记录）。

结果：数值线上线后明确可用；也沉淀出"设计预期 → 改参 → 实测回填"的可复用流程。

### 案例三：材质 shader 的"AI 也会踩坑"（真实坑点）

目标：给玻璃/金属/石材三种材质做不同质感 shader，提升破坏场景的辨识度。

AI 的角色：写出三档 ShaderMaterial 与亮度/高光参数（玻璃半透明+斜向高光、金属竖向高光+提对比、石材上亮下暗）。

踩到的坑：GLSL fragment shader 里不允许 `return`，AI 首次输出的写法导致编译失败、回退成原始贴图。

我的处理：不信"直接改就对了"，保留 AI 的逻辑但让它把 return 改成条件分支控制输出，并当场验证纹理正常显示。

结果：三档质感落地上线。这个案例体现的核心态度：AI 会犯错，人要承担验收，不盲信 AI 输出。

## 4. 方法论：我在用 AI 时的一套协作方式

拆分到可核验的小步：不甩一段"做个游戏"，而是把大目标拆成"先能跑的 MVP → 再补内容"。

让 AI 给候选，不只要一个答案：数值/结构这类多解问题，先要 AI 列方案 + 各自取舍，我再挑，而不是默认第一个结果。

要求 AI 显式列边界与验证：我会让 AI 说明"哪些是它不确定的、应该怎么测"，把验收动作前置。

判断权不外包：目标体验、品味、数值取舍、是否删功能（例如本作"销毁手动放置炸弹"的决策）始终由我拍板。

关键输出落文档：把 AI 协助产出的文档并入 SPEC/EXPERIENCE，形成可回溯资产（本仓库的近 20 篇设计/过程文档即产物）。

## 5. AI 能做什么 / 不能做什么（对策划而言）

AI 明显有用的地方

把零散想法快速结构化成文档/框架（GDD、SPEC、测试用例）。

生成可运行的代码样板、定位报错、给物理/性能方案候选。

数值公式、可选方案的高效产出与参数推导。

素材批处理等脚本化、跨平台打包等工程细节。

AI 不能替我做、必须我负责的

目标体验与品味：要"爽""干脆""变强感"，得靠接下来的手感。

取舍与删减：哪些功能砍掉（本作"不手动放置炸弹"）、自动化要什么节奏，是设计判断。

真实性的校验：AI 可能给出物理/逻辑上错误的东西（shader 的 return），验收必须在我。

用户视角：我在 First 30s / 首炸这些体验锚点上自己玩、自己回填，AI 不能替代真实玩测。

## 6. 风险与边界（诚实声明）

AI 存在幻觉与"看似可行"的陷阱，我不会把 AI 输出当真相直接上线，重要逻辑一律白模验证 + 实测回填。

AI 在"体验是否成立"上无法替代真人玩测，体验锚点都靠自测维护（EXPERIENCE.md 持续回填）。

本项目定位是策划驱动的独立 Demo，AI 是提效工具而非署名创作方；所有设计决策与本仓库文档均以我的判断为准。

## 7. 对团队的价值

我可以在团队里作为"AI 落地实操者"，帮把文档/数值/原型的产出速度拉上来，同时守住设计判断。

沉淀的方法与模板（如何拆竞品、如何建数值模型、如何把 AI 输出的验收动作前置）可复用到团队日常提效。